**兰溪市农田水利设施维护修缮项目管理实施细则**

为进一步加强我市农田水利设施维护修缮专项资金项目建设管理，提高资金使用效益，现根据《兰溪市粮食生产扶持政策（试行）的通知》精神，制定本细则。

**一、项目资金安排**

市财政每年安排300万元专项资金，采取“以奖代补”方式用于扶持农田水利设施维护修缮。

**二、项目范围及条件**

凡项目所在地人民政府、街道办事处自愿开展建设，符合当地农田水利建设规划要求。优先用于扶持位于种植一季以上粮食作物区域内的农田排灌渠、机埠、堰坝等设施的维护修缮。市财政采取“以奖代补”方式对项目直接工程费用进行全额补助,单个项目补助额度原则上不超过30万元。

**三、项目申请**

由项目所在地乡镇人民政府、街道办事处向市农业农村局提出申请，报送项目建设内容、投资概算及工程分布平面示意图等相关资料。

**四、项目审查及计划下达**

市农业农村局会同市财政局对乡镇人民政府、街道办事处申报的项目进行审查。由市农业农村局组织专家组开展现场踏勘、专家评审后，编制年度项目计划，在征求市财政局意见基础上，报经市农业农村局党委会研究审定、公示无异议后，联合市财政局下达项目建设实施计划。

**五、项目开工建设**

项目实施乡镇、街道根据下达的项目建设实施计划， 在开工前，对建设内容、建设工期、质量标准及效益、投资计划等进行公示，按相关规定确定施工单位后开工建设，加强工程施工质量监管工作。

**六、项目竣工验收**

项目完工后，由项目实施乡镇、街道组织初验，委托第三方完成结算审价基础上向市农业农村局提出竣工验收申请。市农业农村局组织对工程完成、质量、资金使用等进行竣工验收。

**七、补助资金兑现**

项目竣工验收后，市农业农村局按照竣工验收意见向市财政局申请拨款，并直接补助到项目实施乡镇人民政府、街道办事处。

附件：农田水利设施维护修缮项目建设投资概算表

附件：

|  |
| --- |
|  **农田水利设施维护修缮项目建设投资概算表** |
| **申报单位(盖章）： 建设地点：** 镇乡（街道） 村  |
| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 一 | 灌溉渠道 | 　 | m | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 新建灌溉渠道 | 　 | m | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 维修灌溉渠道 | 　 | m | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二 | 排水渠道 | 　 | m | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 新建排水渠道 | 　 | m | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 维修排水渠道 | 　 | m | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三 | 机埠 | 　 | 座 | 　 | 　 | 　 | 新建/维修 |
| 四 | 堰坝 | 　 | 处 | 　 | 　 | 　 | 新建/维修 |
| 五 | 下田埠 | 　 | 处 | 　 | 　 | 　 | 新建/维修 |
| 六 | 其它 | 　 | 处 | 　 | 　 | 　 | 新建/维修 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 项目总投资： 万元。 |
|  |